АДМИНИСТРАЦИЯ

БУРЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» марта 2026 года                                                                           № 26

«О проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог Бурлукского сельского поселения»

В рамках необходимости проведения работ по санитарной уборке и благоустройству территории Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Бурлукского сельского поселения и вдоль автомобильных дорог с «27» марта 2026 года по «27» апреля 2026 года.

2. Утвердить мероприятия по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного порядка на территориях населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района на период с «27» марта 2026 г. по «27» апреля 2026 г. (приложение№1, приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций поселения всех форм собственности, главам крестьянских (фермерских) хозяйств организовать и провести работу по благоустройству и наведению санитарного порядка в границах своих территорий.

4.    Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5.    Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Бурлукского сельского поселения

Котовского муниципального района

Волгоградской области                                 __________ О.И. Манжитова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Главы

Бурлукского сельского поселения

от 27.03.2026 г   № 26

МЕРОПРИЯТИЯ

О проведении месячника по благоустройству и наведения санитарного порядка на территории Бурлукского сельского поселения и вдоль автомобильных дорог на период с «27» марта 2026 года по «27» апреля 2026 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организованные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Организовать проведение месячника по благоустройству | с «27» марта 2026г по «27» апреля 2026 г. | Администрация Бурлукского сельского поселения. |
| 1.2 | Организовать работу по наведению санитарного порядка на территории, прилегающей к автомобильным и иным дорогам | «10» апреля –«15» апреля 2026 г. | Администрация Бурлукского сельского поселения, |
| 1.3 | Организовать работы по благоустройству и наведению санитарного порядка согласно схеме границ прилегающей территории Бурлукского сельского поселения | с «27» марта- «27» апреля 2026г | Администрация Бурлукского сельского поселения, жители Бурлукского сельского поселения. |
| 1.4 | Провести озеленения в Бурлукском сельском поселении с. Бурлук «Парк», в с. Сосновка (Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов) | с «27» марта – «27» апреля 2026 г. | Администрация Бурлукского сельского поселения |
| 1.5 | Провести грейдирование грунтовых дорог и улиц | с «27» марта –«27» апреля 2026г. | Администрация Бурлукского сельского поселения,. |
| 1.6 | Привести в порядок малые архитектурные формы, детские игровые и спортивные площадки. | с «27» марта – «27» апреля 2026 г | Администрация Бурлукского сельского поселения, |
| 1.7 | Ремонт и покраска цоколей зданий | с «06» апреля- «27» апреля 2026 г | Администрация Бурлукского сельского поселения |
| 1.8. | Покраска информационных досок | С «06» апреля-2»7» апреля 2026 | Администрация Бурлукского сельского поселения |
| 1.9. | Социально-бытовая помощь участникам войны, вдовам участников войны, семьям участников СВО | с «17» апреля- «27» апреля 2026. | Администрация Бурлукского сельского поселения, |
| 1.10 | Осуществлять контроль за проведением работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния на каждом частном домовладении, организациях, прилегающих территорий | с «27» марта –«27» апреля 2026 г. | Администрация Бурлукского сельского поселения. |
| 1.11 | Организовать работу по уборке кладбищ. | «4» апреля 2026г. | Администрация Бурлукского сельского поселения, жители Бурлукского сельского поселения, |
| 1.12 | Проведение поселенческого субботника | «27» апреля 2026г. | Администрация Бурлукского сельского поселения. |
| 2 | Организационные работы вдоль автомобильных дорог |  |  |
| 2.1 | Приведение в надлежащее состояние стел ( обозначающие границу Бурлукского сельского поселения), православных крестов, расположенных в полосах отвода и придорожных полос автомобильных дорог. | «10» апреля – «17» апреля 2026 г. | Администрация Бурлукского сельского поселения |
| 2.2 | Обрезка и удаление нежелательной древесно-кустарниковой растительности в придорожных полосах автомобильных дорог | с «30» марта – «27» апреля 2026 г. | Администрация Бурлукского поселения. |
| 3 | Информационное обеспечение |  |  |
| 3.1 | Информировать население через средства массовой информации, сайта поселения, о ходе проведения месячника по благоустройству | с «27» марта – «27» апреля 2026 г. | Администрация Бурлукского сельского поселения |

Глава Бурлукского сельского поселения

Котовского муниципального района

Волгоградской области                               __________ О. И. Манжитова

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Главы

Бурлукского сельского поселения

от 27.03.2026 г   № 26

План

мероприятий по благоустройству на территории Бурлукского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области месячника по благоустройству в марте - апреле

| № п/п | Показатели | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Посадка деревьев | 7 шт |
| 2. | Посадка кустарников | 4 шт |
| 3 | Ремонт скамеек | 2 шт |
| 11. | Ремонт и покраска цоколей зданий | 1 шт |
| 15. | Благоустройство и ремонт памятных мест | 2 шт |

Глава Бурлукского сельского поселения

Котовского муниципального района

Волгоградской области                       ___________ О.И. Манжитова